## Slide 1
ProGroup AI
Hệ thống Hỗ trợ Đăng ký Nhóm và Đồ án Môn học

## Slide 2
KHẢO SÁT ĐỀ TÀI VÀ NGHIỆP VỤ

## Slide 3
Khó khăn hiện tại
Mục đích dự án
Quản lý quy trình thủ công rải rác trên nhiều nền tảng.
Sinh viên khó tìm kiếm đồng đội phù hợp năng lực.
Sinh viên thiếu định hướng và ý tưởng làm đề tài.
Tự động hóa quản lý đồ án và quy trình đăng ký nhóm.
Nâng cao chất lượng tương tác giữa Sinh viên và Giảng viên.
Tích hợp AI để tối ưu hóa việc hỗ trợ đề tài.
-
-
-
-
-
-
Mục đích & Lợi ích

## Slide 4
Nền tảng Ứng dụng
Phát triển giao diện Client đa nền tảng bằng ngôn ngữ Dart kết hợp cùng framework Flutter (Mobile Frontend).
Tương tác với hệ thống qua các giao thức RESTful API và JSON.
Nền tảng Backend
Xây dựng các dịch vụ phía máy chủ bằng ASP.NET Core Web API (Backend).
Áp dụng kiến trúc MVC để tổ chức mã nguồn và xử lý nghiệp vụ chặt chẽ, tối ưu hiệu suất.
Nền tảng Ứng dụng & Backend

## Slide 5
Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị CSDL quan hệ: Microsoft SQL Server.
Sử dụng Entity Framework Core (ORM) để truy vấn dữ liệu hiệu quả.
Bảo mật xác thực người dùng an toàn bằng JSON Web Token (JWT).
Tương tác & Realtime
Tích hợp tính năng chat realtime với Firebase Firestore
Tích hợp tính năng Push Notifications với Firebase Cloud Messaging.
Cơ sở Dữ liệu & Tương tác
Tích hợp tính năng lưu trữ tệp với Firebase Storage

## Slide 6
Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI)
Trợ lý AI thông minh
Kết nối và giao tiếp với Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM API).
Hệ thống AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên từ dữ liệu đầu vào của sinh viên, từ đó gợi ý ý tưởng đề tài bám sát với định hướng chuyên môn.
Hỗ trợ chuẩn hóa văn bản đề xuất (chuẩn format) trước khi trình lên Giảng viên xét duyệt.

## Slide 7
Thiết lập đợt đăng ký đồ án: Cấu hình linh hoạt thời gian mở/đóng đợt đăng ký cho từng học kỳ.
Ràng buộc thành viên linh hoạt: Hệ thống tự động kiểm soát số lượng thành viên tối thiểu và tối đa (Min/Max).
Xét duyệt đề tài đồ án: Quy trình số hóa cho phép sinh viên nộp bản đề xuất trực tuyến và chờ Giảng viên đánh giá, phê duyệt.
Chức năng Cốt lõi: Đăng ký Nhóm & Đồ án

## Slide 8
Tương tác nội bộ
Quản lý dữ liệu
Mini Chat: Không gian trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa các thành viên trong nhóm làm đồ án.
Thông báo hệ thống: Cập nhật trạng thái duyệt đề tài và tin nhắn nội bộ theo thời gian thực (Realtime).
Hỗ trợ tính năng Import danh sách Excel.
Phân quyền và quản lý danh mục hệ thống chặt chẽ.
-
-
-
-
Chức năng Cốt lõi: Tương tác & Dữ liệu

## Slide 9
Quản trị hệ thống
Bao gồm Admin Hệ thống, Phòng Đào tạo, và Giáo vụ Khoa. Chịu trách nhiệm quản lý danh mục, thiết lập đợt đăng ký và xuất dữ liệu.
Giảng viên
Theo dõi danh sách sinh viên, trực tiếp xét duyệt các bản đề xuất đề tài đồ án và theo dõi tiến độ chung.
Sinh viên
Bao gồm Sinh viên và Trưởng nhóm. Tạo/tìm nhóm, nộp đề xuất, sử dụng AI gợi ý đề tài và trao đổi qua chat.
Phân quyền Người dùng

## Slide 10
SƠ DỒ USE CASE

## Slide 11
SCREENS

## Slide 12
ĐĂNG NHẬP

## Slide 13
ĐỔI MẬT KHẨU
QUÊN MẬT KHẨU
NHẬP MÃ OTP

## Slide 14
TRANG CHỦ
DANH SÁCH HỌC PHẦN

## Slide 15
NHÓM
CHAT
CHI TIẾT DANH SÁCH NHÓM

## Slide 16
DANH SÁCH ĐỀ TÀI
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI

## Slide 17
CÁ NHÂN
ĐỔI MẬT KHẨU

## Slide 18
Khởi tạo & Thiết kế
Phân tích yêu cầu, thiết kế CSDL (ERD) và giao diện người dùng (UI/UX).
Lập trình cốt lõi
Xây dựng API Backend (ASP.NET) và phát triển giao diện Mobile (Flutter).
Kiểm thử & Báo cáo
Testing, tích hợp AI, đóng gói ứng dụng (APK) và viết báo cáo thuyết minh.
Tiến độ thực hiện dự kiến

## Slide 19
Hạng mục / Giai đoạn | Nguyễn Trọng Nguyên | Lâm Phượng Vĩ
1. Khảo sát & Phân tích hệ thống | - Cùng thảo luận đề tài, xác định các quy tắc nghiệp vụ (định mức Min/Max thành viên, quy trình duyệt đề tài). - Phân tích yêu cầu phân hệ quản trị (Phòng Đào tạo, Giáo vụ Khoa). | - Cùng khảo sát thực tế, xác định mục tiêu và phạm vi ứng dụng. - Phân tích yêu cầu các phân hệ người dùng cuối (Sinh viên, Trưởng nhóm, Giảng viên).
2. Thiết kế CSDL (Database) | - Thiết kế cấu trúc các bảng quản lý hệ thống cốt lõi: Bảng Người dùng, Phân quyền, Phòng Đào tạo, Giáo vụ Khoa. - Thiết lập các khóa ngoại, index và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu SQL. | - Thiết kế cấu trúc các bảng nghiệp vụ: Bảng Nhóm sinh viên, Thành viên nhóm, Đợt đăng ký, Đề tài môn học, Lịch sử Chat. - Phối hợp kiểm tra tính đồng bộ và tối ưu hóa truy vấn CSDL.
3. Lập trình Backend (ASP.NET Core API) | - Viết API quản lý tài khoản, phân quyền (Admin, Phòng Đào tạo, Giáo vụ Khoa, Giảng viên). - Viết API cấu hình đợt đăng ký, thiết lập hạn mức Min/Max và quản lý danh mục đề tài. | - Viết API xử lý logic nghiệp vụ thành lập nhóm, xin vào nhóm, rời nhóm. - Viết API quản lý trạng thái nộp đề xuất đề tài và phân công giảng viên hướng dẫn.
4. Lập trình Frontend (Mobile App - Flutter) | - Xây dựng giao diện và lập trình chức năng cho phân hệ Phòng Đào tạo & Giáo vụ Khoa (Tạo đợt, thống kê lớp học phần). - Xây dựng giao diện và lập trình phân hệ Giảng viên (Duyệt đề tài, theo dõi tiến độ nhóm). | - Xây dựng giao diện và lập trình chức năng cho phân hệ Sinh viên & Trưởng nhóm (Tạo nhóm, tìm kiếm thành viên, gửi yêu cầu join nhóm). - Lập trình màn hình gửi bản đề xuất đề tài và theo dõi trạng thái duyệt.
5. Tính năng nâng cao (AI & Realtime) | - Đảm nhận phần tích hợp Trợ lý AI: Kết nối API LLMs, xử lý dữ liệu để gợi ý ý tưởng đề tài sát với chuyên ngành cho sinh viên. - Viết API chuẩn hóa cấu trúc bản đề xuất. | - Đảm nhận phần Realtime Chat & Thông báo: Tích hợp SignalR/WebSocket để làm tính năng Mini Chat nội bộ trong nhóm. - Lập trình hệ thống nhận thông báo tức thời khi có kết quả duyệt nhóm/đề tài.
6. Kiểm thử, Triển khai & Báo cáo | - Viết kịch bản kiểm thử (Integration Test) cho luồng Backend và API. - Triển khai (Deploy) hệ thống Backend lên Cloud/Server. - Viết một phần nội dung báo cáo và chuẩn bị Slide thuyết trình. | - Thực hiện kiểm thử giao diện (UI Testing) trên thiết bị di động, build file APK. - Biên soạn chính bản báo cáo thuyết minh đồ án môn học (Word) và tài liệu hướng dẫn sử dụng. - Phối hợp rà soát toàn bộ dự án trước khi bảo vệ.

## Slide 20
Tuần | Nội dung công việc | Thành viên phụ trách | Cách thực hiện | Kết quả đạt được
Tuần 1 | Thống nhất đề tài và mục tiêu hệ thống | - Nguyễn Trọng Nguyên - Lâm Phượng Vĩ | Nguyên: Khảo sát các bất cập thực tế trong quản lý đồ án tín chỉ; đề xuất giải pháp tích hợp AI và xây dựng mục tiêu kỹ thuật. - Vĩ: Khảo sát nhu cầu người dùng (Sinh viên, Giảng viên); định hình phạm vi chức năng cốt lõi và tên gọi đề tài (ProGroup AI). | Xác định được đề tài, mục tiêu, đối tượng người dùng và hướng xây dựng ứng dụng
Tuần 2 | Phân tích yêu cầu và phân chia công việc | - Nguyễn Trọng Nguyên - Lâm Phượng Vĩ | - Nguyên: Phân tích chi tiết yêu cầu hệ thống cho phân hệ quản lý (Phòng Đào tạo, Giáo vụ Khoa, Admin); phân chia công việc phần Backend. - Vĩ: Phân tích yêu cầu luồng nghiệp vụ cho người dùng cuối (Sinh viên, Trưởng nhóm, Giảng viên); phân chia công việc phần Frontend/Mobile. | Công việc được chia rõ ràng, mỗi thành viên nắm được phần việc cần thực hiện
Tuần 3 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | - Nguyễn Trọng Nguyên - Lâm Phượng Vĩ | - Nguyên: Thiết kế cấu trúc bảng, khóa chính/ngoại và viết script SQL cho các bảng hệ thống, phân quyền, Phòng Đào tạo, Giáo vụ Khoa. - Vĩ: Thiết kế script SQL cho các bảng nghiệp vụ nhóm sinh viên, thành viên, đợt đăng ký, đề tài và phối hợp kiểm tra ràng buộc. | Hoàn thiện cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL và các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

## Slide 21
Tuần 4 | Xây dựng giao diện ứng dụng | Nguyễn Trọng Nguyên, Lâm Phượng Vĩ | Phác thảo và chia nhỏ lập trình giao diện (UI) phân hệ Sinh viên: - Lâm Phượng Vĩ: Thiết kế UI giao diện tìm kiếm và xem danh sách đề tài đồ án, giao diện đăng ký đồ án môn học. - Nguyễn Trọng Nguyên: Thiết kế UI giao diện tạo nhóm, quản lý danh sách thành viên và chức năng tìm/mời thành viên vào nhóm | Hoàn thành giao diện cơ bản (UI Layout) của ứng dụng; các màn hình hiển thị trực quan, thân thiện với người dùng.
Tuần 5 | Xây dựng giao diện Giáo vụ / Giảng viên và Kết nối CSDL | Nguyễn Trọng Nguyên, Lâm Phượng Vĩ | - Nguyễn Trọng Nguyên: Thiết kế UI màn hình Đăng nhập/Phân quyền & phân hệ Giáo vụ Khoa / Phòng Đào tạo (quản lý môn học, đợt đăng ký đồ án, phân công giảng viên). - Lâm Phượng Vĩ: Thiết kế UI phân hệ Giảng viên (duyệt nhóm/đề tài) và bắt đầu tích hợp kết nối CSDL SQL cho các chức năng chính. | 
Tuần | Nội dung công việc | Thành viên phụ trách | Cách thực hiện | Kết quả đạt được

## Slide 22
SƠ ĐỒ GANTT TỔNG QUAN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ngày Min | 8/22/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ngày Max | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
STT | Nội dung công việc | Người phụtrách | Công việc cụ thể | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5
1 | Thống nhất đề tài | Cả nhóm | Nhóm trao đổi, lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đăng ký nhóm và đồ án môn học”, xác định đối tượng sử dụng và phạm vi chức năng | 8/22/2026 | 8/28/2026 | 7 |  |  |  |  | 
2 | Phân tích yêu cầu & Phân công công việc | Cả nhóm | Liệt kê các chức năng chính của ứng dụng; phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên theo giao diện, chức năng, nghiệp vụ, thống kê và cơ sở dữ liệu | 8/29/2026 | 9/5/2026 | 8 |  |  |  |  | 
3 | Thiết kế CSDL (Giáo vụ, GV, SV, Phòng Đào Tạo) | Nguyễn Trọng Nguyên, Lâm Phượng Vĩ | -Nguyễn Trọng Nguyên: Phụ trách thiết kế các bảng và quan hệ liên quan đến nghiệp vụ Giáo vụ Khoa và Phòng Đào tạo. -Lâm Phượng Vĩ: Phụ trách thiết kế các bảng liên quan đến Giảng viên, Sinh viên, Trưởng nhóm và Quản lý nhóm. | 9/5/2026 | 9/11/2026 | 7 |  |  |  |  | 
4 | Lập trình UI phân hệ Sinh viên | Nguyễn Trọng Nguyên, Lâm Phượng Vĩ | - Lâm Phượng Vĩ: Thiết kế UI giao diện tìm kiếm và xem danh sách đề tài đồ án, giao diện đăng ký đồ án môn học. - Nguyễn Trọng Nguyên: Thiết kế UI giao diện tạo nhóm, quản lý danh sách thành viên và chức năng tìm/mời thành viên vào nhóm | 9/12/2026 | 9/17/2026 | 6 |  |  |  |  | 
5 | Lập trình UI Giáo vụ/GV & Kết nối CSDL | Nguyễn Trọng Nguyên, Lâm Phượng Vĩ | -Nguyễn Trọng Nguyên: Thiết kế UI màn hình Đăng nhập/Phân quyền & phân hệ Giáo vụ Khoa / Phòng Đào tạo (quản lý môn học, đợt đăng ký đồ án, phân công giảng viên). - Lâm Phượng Vĩ: Thiết kế UI phân hệ Giảng viên (duyệt nhóm/đề tài) và bắt đầu tích hợp kết nối CSDL SQL cho các chức năng chính. | 9/18/2026 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 23
Cảm ơn thầy đã lắng nghe phần trình bày của nhóm 02!